회 의 록

| 프로젝트 |  | UTI VINA 그룹웨어 시스템 구축 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의주제 |  | 그룹웨어 포탈 인터뷰 |  |  |  |  |  |
| 작성자 |  | 강민석 |  |  | 작성일자 | 2026-03-06 |  |
| 회의장소 |  | 본사 (화상회의) |  |  | 회의일시 | 2026-03-06 16:00 |  |
| 참 석 자 |  |  |  |  |  |  |  |
| 소속 | 이름/직위 |  | 서명 | 소속 |  | 이름/직위 | 서명 |
| UTI | 이병희/부장 |  |  | 코비젼 |  | 강민석/부장 |  |
| UTI | 김상원/주임 |  |  | 코비젼 |  | 조광희/차장 |  |
| 회의자료: |  |  |  |  |  |  |  |
| 회의 내용 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 인프라 및 접속 환경 접속 방식: FortiClient VPN 사용 (개발/운영 서버 접속) : 개발환경은 VPN 연결 후 개발자 로컬환경에서 개발서버로 연결 가능 도메인: 2개의 법인이 존재하며 도메인을 분리하여 사용 - 예) v1.utivina.com, v2.utivina.com 2. 시스템 설정 및 용량 - 첨부 용량: 기본 100MB (게시판, 전자결제 등) - 특수 설정: 기술팀 캐드(CAD) 등 대용량 필요 게시판은 200~300MB 상향 가능 - 사용자 정보: 프로필 사진은 사용자 직접 변경 방식 적용 3. 조직도 및 ERP 연동 - 연동 대상: V2 법인만 영원 ERP(K-System)와 연동 (UTI 확인예정) - 수동 관리: V1 법인은 소수 인원으로 그룹웨어 내 직접 등록 관리 - 겸직 설정: 법인장 및 경영진(4인)은 V1, V2 겸직 처리로 양측 결제 수행 - 조직도 표시: 직위(사원~부장) 데이터로 사용중 - 게시판 : 공통으로 사용하는 게시판은 없음. - 웹파트 : 연동 없이 단순 링크로 6개 정도 예상 4. 포탈 - 외부 연동: 인사/급여 연동은 추후 별도 진행, 현재는 메인 페이지 내 단순 링크 연결 - ASIS(KT비즈웰) : 사이트 접속 정보 및 계정 전달 예정(UTI 확인 후 제공예정) Action Item; No; 내용; 담당자; 기한. 1; 포탈 디자인 템플릿(퍼스널 타입) 최종 선정 결과 회신; UTI; 3월 2주. 2; 기능 검토를 위한 테스트용 계정 생성 및 UTI 측 전달; UTI; 3월 2주. 3. 차기 회의 일정 및 목적. |