회 의 록

| 프로젝트 |  | UTI VINA 그룹웨어 시스템 구축 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의주제 |  | 고객사 상견례 |  |  |  |  |  |
| 작성자 |  | 강민석 |  |  | 작성일자 | 2026-02-24 |  |
| 회의장소 |  | 본사 (화상회의) |  |  | 회의일시 | 2026-02-24 16:00 |  |
| 참 석 자 |  |  |  |  |  |  |  |
| 소속 | 이름/직위 |  | 서명 | 소속 |  | 이름/직위 | 서명 |
| UTI | 이병희/부장 |  |  | 코비젼 |  | 강민석/부장 |  |
| UTI | 김상원/주임 |  |  | 코비젼 |  | 김경호/부장 |  |
| 회의자료: |  |  |  |  |  |  |  |
| 회의 내용 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 접속환경 - vpn 연계 및 계정생성 요청 : 윈도우하이퍼바이저, 리눅스로 바로 붙을지 (코비젼 개발자에게 문의) 2. 개발환경 AD 구성 > 운영만 구성되어 있음 : 별도 AD 구성되는지 확인해 보겠음 : ad 비번 구성 여부 어떻게 되어있는지 확인해 보겠음(UTI) 3. 서버구성 : 물리서버만 준비된 상태 - 외부에서 사용가능 하도록 준비필요 (개발/운영 설정 언제부터 할지 협의예정) 4. 미팅회의 가능시간 : 인터뷰 2~4시 정도 5. 산출물 등 언어 산출물: 국문 ok 가이드(교육) 베트남어 가능하면 좋음 6. 오픈일자 (나중에 확인)- Action Item; No; 내용; 담당자; 기한. 1. 2. 3. 차기 회의 일정 및 목적. |