회 의 록

| 프로젝트 |  | UTI VINA 그룹웨어 시스템 구축 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의주제 |  | 전자결재 스키마설계서 회의 |  |  |  |  |  |
| 작성자 |  | 강민석 |  |  | 작성일자 | 2026-04-07 |  |
| 회의장소 |  | 본사 (화상회의) |  |  | 회의일시 | 2026-04-07 11:00 |  |
| 참 석 자 |  |  |  |  |  |  |  |
| 소속 | 이름/직위 |  | 서명 | 소속 |  | 이름/직위 | 서명 |
| UTI | 이병희/부장 |  |  | 코비젼 |  | 강민석/부장 |  |
| UTI | 김상원/주임 |  |  | 코비젼 |  | 강유진/사원 |  |
| 회의자료: |  |  |  |  |  |  |  |
| 회의 내용 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 스키마 설계서 - 전자결재 스키마 설계서 설명 및 세부항목 기입 - 연동양식 없는지 확인 (없음) - 결재선관리>수신부서내용변경 항목은 고객사에서 확인후 답변예정 2. 양식 추가건 - 일반 양식 추가 (15종 -> 26종) 3. 기타 (포탈 문의) - 통합게시: V2 내용 없어서 v1과 동일하게 하려고 함 - 자원예약: V2 사용(이메일로 전달한 계정) , V1 은 자원없음 Action Item; No; 내용; 담당자; 기한. 1. 2. 3. 차기 회의 일정 및 목적. |